声明：本资料由 考试吧（Exam8.com） 收集整理，转载请注明出自  http://www.exam8.com

服务：面向较高学历人群，提供计算机类，外语类，学历类，资格类，会计类，工程类，医学类等七大类考试的全套考试信息服务及考前培训.

一、单项选择题（共60分，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1．生产性建设项目的总投资包括（ ）两部分。
　　A．建安工程投资和设备、工器具购置费
　　B．建安工程投资和工程建设其他费用
　　C．固定资产投资和流动资产投资
　　D．固定资产静态投资和动态投资

2．建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的（　　）。
　　A．初步投资估算
　　B．施工图预算
　　C．施工标底
　　D．初步设计总概算

3．应用美国建筑师学会（AIA）合同条件时，采用不同的计价方式只需选用相应的（　　）即可。
　　A．协议书格式与通用条件
　　B．通用条件与专用条件
　　C．专用条件与财务管理表格
　　D．财务管理表格与协议书格式

4．下列属于注册造价工程师权利的是（　　）。
　　A．以个人名义承接工程造价业务
　　B．发起设立工程造价咨询企业
　　C．审批工程进度救支付额度
　　D．审批工程变更价款

5．根据《工程造价咨询企业管理办法》，在工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数至少为出资人总人数的（ ）。
　　A．30％
　　B．40％
　　C．50％
　　D．60％

6．根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是（　　）。
　　A．工程竣工结算报告的审核
　　B．工程项目经济评价报告的审批
　　C．工程项目设计方案的比选
　　D．工程造价经济纠纷的仲裁

7．根据《工程造价咨询企业管理办法》，新申请工程造价咨询企业贤质的，其资质等级按照相应的资质标准（ ）。
　　A．可核定为甲级，并设暂定期1年
　　B．只能棱定为乙级，并设暂定期1年
　　C．只能棱定为乙级，井设暂定期2年
　　D．只能棱定为丙级，并设暂定期1年

8．利率是各国调整国民经济的杠杆之一。其高低首先取决于（　　）。
　　A．金融市场借贷资本的供求状况
　　B．借贷资本的期限
　　C．通货膨胀的波动影响
　　D．社会平均利润率的高低

9．某企业在第一年初向银行借救300万元用于购置设备，贷款年有救利率为8％，每半年计息一次，今后5年内每年6月底和12月底等鞭还本付息。则该企业每次偿还本意（ ）万元。
　　A．35.46
　　B．36.85
　　C．36.99
　　D．37.57

10．某建设项目建设期2年，运营期8年。建设投资（不舍建设期利息）为7000万元。其中。第1年自有资金投入4000万元，第2年贷款投人3000万元，贷款年利率为8％。流动资金800万元。全部为自有资金。运营期各年净收益均为1300万元。则该项目投资收益率为（　　）。
　　A．16.17％
　　B．16.41％
　　C．16.67％
　　D．18.57％

11．偿债备付事是指建设项目在借款偿还期内（ ）的比值。
　　A．可用于支付利息的息税前利润与当期应还本付息金额
　　B．可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息费用
　　C．可用于还本付息的资金与当期应付利息费用
　　D．可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额

12．为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，在进行项目经济评价时，可以采取提高（　　）的方法。
　　A．基准收益率
　　B．投资收益率
　　C．投资报酬率
　　D．内部收益事

13．在评价投资方案经济效果时，如果A、B两个方案中缺少任何一个。另一个就不能正常运行，则A、B两方案称为（ ）。
　　A．组合型
　　B．互补型
　　C．混合型
　　D．相关型

14．评价计算期相同的互斥方案经济效果时。可采用的静态评价指标是（　　）。
　　A．增量投资收益率和增量内部收益率
　　B．增量投资回收期和内部收益率
　　C．年折算费用和综合总费用
　　D．年平均使用成本和年净收益

15．某设备目前实际价值4万元，有关数据见下表：

则在静态模式下，该设备的经济寿命还剩（　　）年。
　　A．4
　　B．3
　　C．2
　　D．1

16．下列关于设备租赁的说法中正确的是（　　）。
　　A．设备租金可在所得税前扣除
　　B．租赁契约可以随时中止和取消
　　C．租赁设备可用于担保、抵押贷款
　　D．租赁成本低于直接购置费用

17．在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，应用最为广泛的是以（　　）表示的盈亏平衡点。
　　A．产量和单价
　　B．产量和生产能力利用率
　　C．可变成本和固定成本
　　D．单价和生产能力利用率

18．某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表（单位：万元），则按净现值确定的敏感程度由大到小的顺序为（　　）。

A．①-②-③
　　B．②-①-③
　　C．②-③-①
　　D．③-②-①

19．下列方法中，可用于寿命周期成本评价的方法是（　　）。
　　A．环比分析法
　　B．动态比事法
　　C．强制评分法
　　D．权衡分析法

20．价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能。但在一定范围内，产品的（　　）之问存在此消彼长的关系。
　　A．使用成本与维护成本
　　B．生产成本与使用成本
　　C．生产成本与寿命周期成本
　　D．寿命周期成本与维护成本

21．在价值工程的工作程序中．确定产品的成本和价值是通过（　　）来解决的。
　　A．功能定义和功能整理
　　B．功能整理和功能分析
　　C．功能分析和功能评价
　　D．功能评价和功能定义

22．在价值工程活动中。可用来选择价值工程对象的方法是（　　）。
　　A．挣值分析洼
　　B．时问序列分析法
　　C．回妇分析法
　　D．百分比分析法

23．某产品有F1，F2，F3，F4四项功能，采用环比评分法得出相邻两项功能的重要性系数为：F1／F2=1.75，F2／F3，=2.20，F3／F4=3.10。则功能F2的重要性系数是（ ）。
　　A．0.298
　　B．0.224
　　C．0.179
　　D．0.136

24．在价值工程的方案创造阶段，由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，积极思考、互相启发、集思广益地提出创新方案的方法称为（　　）。
　　A．头脑风暴法
　　B．歌顿法
　　C．专家意见法
　　D．专家检查法

25．根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过（　　）方式筹措资本金。
　　A．银行贷款
　　B．国外借款
　　C．可转换债券
　　D．融资租赁

26．在资金成本中。具有产品成本性质的部分应计人产品成本，另一部分应作为（　　）。
　　A．产品净收益
　　B．利润的分配
　　C．实收资本
　　D．未分配利润

27．某企业为筹集资金。发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1.5元，估计股利年增长率为10％，筹资费用率为股票市价的8％；发行300万元优先股股票，筹资费用事为4％，股息年利率为12％。则该企业的加权平均资金成本率为（　　）。
　　A．10.96％
　　B．12.38％
　　C．12.79％
　　D．12.98％

28．企业的资本结构是指（　　）各自所占的比例。
　　A．长期债务资本和权益资本
　　B．自筹资本和股票筹集资本
　　C．自筹资本和国家预算内资本
　　D．长期债务资本和短期债务资本

29．在项目融资过程中，发出项目融资建议书和控制项目风险分别属于（　　）阶段的工作内容。
　　A．投资决策分析和融资结构分析
　　B．融资谈判和融资执行
　　C．融资结构分析和融资执行
　　D．融资决策分析和融资谈判

30．下列方法中，可用于施工成本定性预测和定量预测的方法分别是（　　）。
　　A．目标刺润法和加权平均法
　　B．函询调查法和回归分析法
　　C．技术进步法和按实计算法
　　D．座谈会法和定率估算法

31．施工项目成本分析的基本方法是（ ）。
　　A．差额计算法
　　B．平均年限法
　　C．三点估算法
　　D．指数平滑法

32．工程成本表可按成本项目反映本期和本年累计已经办理工程价款结算的已完工程的成本情况，具体内容包括（　　）及成本降低额和降低率。
　　A．估算成本、实际成本
　　B．设计成本、施工成本
　　C．目标成本、实际成本
　　D．预算成本、施工成本

33．施工企业确认当期合同收入时，除了确定合同总收人和以前会计年度累计已确认的收入外，还需确定（　　）。
　　A．当期损失
　　B．累计完工进度
　　C．当期施工速率
　　D．当期形象进度

34．股份制施工企业在提取法定公积金后，可供投资者分配的利润可用来：①提取任意公积金；②支付优先股股利；③支付转作资本的普通股股利；④支付普通股股利。上述年峙润分配的先后顺序为（　　）。
　　A．①-②-③-④
　　B．②-①-③-④
　　C．②-①-④-③
　　D．①-③-②-④

35．下列关于施工企业工程结算利润的计算式中正确的是（　　）。
　　A．工程价款收入-工程实际成本-工程结算税金及附加
　　B．工程总收人-工程结算成本-工程结算税金及附加
　　C．工程价款收人-工程实际成本-管理费用-财务费用
　　D．工程总收人-工程结算成本+营业外收人-营业外支出

36．下列各项内容中，分别属于流动资产和流动负债的是（　　）。
　　A．预收账款和预付账款
　　B．待摊费用和预提费用
　　C．应付账款和待摊费用
　　D．预提费用和预收账款

37．下列关于房产税计税依据的说法中，正确的是（　　）。
　　A．融资租赁房屋的，以房产余值为计税依据
　　B．融资租赁房屋的，以房产原值为计税依据
　　C．以房产联营投资、共担经营风险的，以房产原值为计税依据
　　D．以房产联营投资、不承担经营风险的，以房产余值为计税依据

38．企业应纳税所得额是其收入总额减去准予扣除项目金额。其中，准予扣除的项目包括（　　）。
　　A．资本性支出
　　B．各项税收的滞蚋金
　　C．贷款担保支出
　　D．营业外支出

39．根据我国现行规定，土地增值税实行（ ）。
　　A．四级超率累进税率
　　B．差别比例税率
　　C．五级超率累进税率
　　D．定额税率

40．对一般工业与民用建筑工程而育．下列工程中属于分项工程的是（　　）。
　　A．钢筋混凝土桩基工程
　　B．给排水及采暖工程
　　C．装饰装修工程
　　D．术门窗制作与安装工程

41．下列工程项目中属于生产性建设工程项目的是（ ）。
　　A．金融工程建设项目
　　B．仓储业建设项目
　　C．广播电视工程建设项目
　　D．咨询服务业建设项目

42．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业投资建设《政府校准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交（ ）进行核准。
　　A．项目申请报告
　　B．项目建议书
　　C．可行性研究报告
　　D．开工报告

43．根据《国务院关于投资庠制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注人方式的致府投资项目。除特殊情况外，政府不再审批（ ）。
　　A．项目建议书
　　B．可行性研究报告
　　C．开工报告
　　D．初步设计和概算

44．根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》。（　　）应当将施工图报送建设行政主管部门，由其委托有关机构进行审查。
　　A．设计单位
　　B．建设单位
　　C．咨询单位
　　D．质量监督机构

45．根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权之一是（ ）。
　　A．负责提出项目竣工验收申请报告
　　B．组织编制项目初步设计文件
　　C．组织实施项目年度投资计划
　　D．负责组织项目试生产和单项工程顶验收

46．建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同和非代理型合同（　　）。
　　A．均由业主与分包商直接签订
　　B．均由CM单位与分包商签订
　　C．分别由CM单位和业主与分包商签订
　　D．分别由业主和CM单位与分包商签订

47．在下列工程项目管理组织机构形式中，容易形成多头领导的是（ ）。
　　A．直线职能制和直线制
　　B．直线制和职能制
　　C．职能制和矩阵制
　　D．矩阵制和直线职能制

48．作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应（　　）主持编制。
　　A．在开工之前由承包单位技术负责人
　　B．在开工之前由施工项目经理
　　C．在投标之前由承包单位技术负责人
　　D．在投标之前由施工项目经理

49．用来分析工程质量主要影响因素的方法是（　　）。
　　A．排列图法
　　B．责任图法
　　C．直方图法
　　D．控制图法

50．下列方法中，可用于分析与评价工程项目风险的方法是（　　）。
　　A．回归分析法
　　B．横道图法
　　C．计划评审技木法
　　D．流程图法

51．在一般情况下，动产所有权和不动产所有权的转移（　　）。
　　A．均以交付为准
　　B．均以登记为准
　　C．分别以登记和交付为准
　　D．分别以交付和登记为准

52．根据我国《合同法》，（ ）时合同成立。
　　A．承诺通知到达要约人
　　B．要约通知发出
　　C．要约通知到达受要约人
　　D．承诺通知发出

53．根据我国《合同法》，与限制行为能力人订立的合同属于（　　）。
　　A．有效合同
　　B．无效合同
　　C．可撤销合同
　　D．效力待定合同

54．一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请。该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自（ ）起归于消灭。
　　A．合同变更请求之日
　　B．合同成立时
　　C．合同撤蛸请求之日
　　D．合同撤销裁定之日

55．根据我国《合同法》，执行政府定价的合同。当事人一方逾期付款的，则（　　）。
　　A．遇价格上涨时，按照新价格执行
　　B．遇价格下降时，按照新价格执行
　　C．无论价格升降，均按新价格执行
　　D．无论价格升降，均按原价格执行

56．根据我国《合同法》，债权人自撤销事由发生之目起（　　）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
　　A．1
　　B．2
　　C．3
　　D．5

57．根据我国《建筑法》，建设单位应当自顿取施工许可证之日起（ ）个月内开工。
　　A．1
　　B．2
　　C．3
　　D．6

58．根据我国《政府采购法》，作为政府采购主要方式的是（　　）。
　　A．邀请招标
　　B．公开招标
　　C．竞争性招标
　　D．单一来源采购

59．根据我国《价格法》，制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立（ ）制度。
　　A．听证会
　　B．公示
　　C．专家审议
　　D．人民代表评议

60．纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税教之日起，应（　　）的滞纳金。
　　A．按月加收滞纳税款百分之一
　　B．按月加收滞纳税款百分之五
　　C．按日加收滞纳税款万分之一
　　D．按日加收滞纳税款万分之五

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符台题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61．有效控制建设工程造价的技术措施包括（　　）。
　　A．重视工程设计多方案的选择
　　B．明确工程造价管理职眙分工
　　C．严格审查施工组织设计
　　D．严格审核各项费用支出
　　E．严格审查施工图设计

62．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师申请续期注册时不予注册的情形包括（　　）。
　　A．同时在两个工程项目中执业的
　　B．同时在两个单位注册的
　　C．未达到造价工程师继续教育合格标准的
　　D．未在工程造价成果文件上签字的
　　E．未在工程造价成果文件上加盖执业印章的

63．根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业资质标准包括（　　）。
　　A．企业注册资本不步于人民币30万元
　　B．专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人
　　C．企业人均办公建筑面积不少于10平方米
　　D．近3年工程造价咨询营业收人累计不低于人民币50万元
　　E．技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全

64．下列关于名义利率和有效利率的说法中，正确的有（　　）。
　　A．名义利率是计息周期利率与一个利率周期内计息周期散的乘积
　　B．有效利率包括计息周期有效利率和利率周期有效利率
　　C．当计息周期与利率周期相同时。名义利率等于有效利率
　　D．当计息周期小于利率周期时。名义利率大于有效利率
　　E．当名义利率一定时，有效利率随计息周期变化而变化

65．建设工程项目的现金流量按当年价格预测时，确定基准收益率需要考虑的因素包括（　　）。
　　A．投资周期
　　B．通货膨胀
　　C．投资风险
　　D．经营规模
　　E．机会成本

66．采用内部收益率指标评价投资方案经济效果的优越性在于（　　）。
　　A．能够反映项目在整个计算期内的经济状况
　　B．能够直接衡量项目来回收投资的收益率
　　C．能够直接反映项目运营期各年的利润率
　　D．只需确定基准收益率的大致范围
　　E．不需要与投资方案相关的大量数据

67．采用动态方法评价计算期相同的互斥方案经济效果时，选择最佳方案的准则有（ ）。
　　A．增量投资收益率大于基准投资收益率时投资额大的方案
　　B．增量内部收益率大于基准收益率时投资额大的方案
　　C．增量投资回收期小于基准投资回收期时投资额大的方案
　　D．净现值非负且其值为最大的方案
　　E．净年值非负且其值为最大的方案

6B．根据互斥方案比选原则，企业进行设备购置和租赁方案比选时，只需比较其差异部分。差异部分包括（ ）。
　　A．设备购置费
　　B．经营成本
　　C．与销售相关的税金
　　D．贷款利息
　　E．设备租赁费

69．进行寿命周期成本分析时，权衡系统效事与寿命周期成本之间关系可采取的手段有（　　）。
　　A．增加设置费以增强系统的能力
　　B．增加设置费以提高产品的精度
　　C．增加设置费以提高材料的周转速度
　　D．采用整体结构以减少安装费用
　　E．进行节能设计以节省运行所需动力费用

70．下列关于价值工程的说法中，正确的有（　　）。
　　A．价值工程是将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑
　　B．价值工程的核心是对产品进行功能分析
　　C．价值工程的目标是以最低生产成本实现产品的基本功能
　　D．提高价值最为理想的途径是降低产品成本
　　E．价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性

71．与BOT融资方式相比，ABS融资方式的特点包括（ ）。
　　A．操作难度大
　　B．融资成本低
　　C．原始权益人保持项目运营决策捏
　　D．投资者风险小
　　E．能够获得国外先进管理经验

72．作为施工项目成本核算的方法之一，表格拨算法的特点有（ ）。
　　A．便于操作
　　B．逻辑性强
　　C．核算范围大
　　D．适时性较好
　　E．表格格式自由

73．下列关于企业会计要素及其内容的说法中，正确的有（　　）。
　　A．法定公积金是指企业按照规定的比例从营业利润中提取的盈余公积
　　B．责产可分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产
　　C．长期应付款主要包括应付补偿贸易引进设备戟和应付融资租赁欺
　　D．所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润
　　E．施工企业营业收入包括合同初始收入、合同变更收人和罚款净收入

74．营业税实行差别比例税率，对不同行业实行不同税率。下列营业税率中正确的有（　　）。
　　A．建筑、安装、装卸运输的税率为3％
　　B．转让专利权、商标权的税率为4％
　　C．转让土地使用权、销售建筑物的税率为5％
　　D．金融保险业、文化体育业的税率为8％
　　E．仓储业、租赁业的税率为5％

75．在办理建设工程质量监督注册手续时需提供的材料有（　　）。
　　A．施工招标文件
　　B．中标通知书
　　C．施工组织设计
　　D．施工合同
　　E．施工图设计文件

76．建设工程项目采用Partnering模式的特点有（　　）。
　　A．Partnering协议是工程建设参与各方共同签署的协议
　　B．Partnering协议是工程合同文件的组成部分
　　C．Partnering模式需要工程建设参与各方高层管理者的参与
　　D．Partnering模式强调资源共享和风险分担
　　E．Partnering模式可以独立于其他承包模式而存在

77．在下列建设工程项目目标控制方法中．可用来综合控制工程进度和工程造价的方法有（　　）。
　　A．树枝图法
　　B．网络计划法
　　C．S曲线法
　　D．决策树法
　　E．香蕉曲线法

78．下列关于诉讼时效的说法中正确的有（　　）。
　　A．因出售不合格的商品未声明而提起诉讼的时效期限为1年
　　B．因国际买卖合同争议提起诉讼的时效期限为4年
　　C．诉讼时效中断前后的诉讼时效期间应合并计算
　　D．诉讼时效期限在任何情况下不得延长
　　E．向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年

79．根据我国《合同法》，属于可变更、可搬销合同的有（　　）。
　　A．订立合同时显失公平的合同
　　B．以欺诈、协追的手段订立的合同
　　C．以台法形式掩盖非法目的而订立的合同
　　D．损害社会公共利益的合同
　　E．恶意串通损害第三人利益的合同

80．根据我国《政府采购法》，采用竞争性谈判方式进行采购的情形有（　　）。
　　A．因技术复杂不能确定详细规格的
　　B．所采购的贷物规格统一且货源充足的
　　C．不能事先计算出贷物或服务价格总额的
　　D．采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的
　　E．招标费用占政府采购项目总价值的比例过大的